ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению

администрации Суровикинского

муниципального района

от 24 ноября 2023 г. № 914

«Приложение 1

к муниципальной программе

Суровикинского муниципального района

«Обеспечение коммунальными услугами жителей сельских поселений Суровикинского муниципального района Волгоградской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

Суровикинского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |
| Базовый год (отчетный) | Текущий год | Первый год реализации муниципальной программы | Второй год реализации муниципальной программы | Третий год реализации муниципальнойпрограммы | Четвертый год реализациимуниципальнойпрограммы | Пятый год реализациимуниципальнойпрограммы | Шестой год реализациимуниципальнойпрограммы |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Муниципальная программа Суровикинского муниципального района «Обеспечение коммунальными услугами жителей сельских поселений Суровикинского муниципального района Волгоградской области» |
| 1 | Разработка экспертного заключения об оценке действующих инженерных сооружений водоснабжения х. Погодин Лысовского сельского поселения Суровикинского муниципального района для целей последующей реконструкции систем водоснабжения | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Реконструкция системы водоснабжения х. Погодин Лысовского сельского поселения Суровикинского муниципального района  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ремонт системы водоснабжения х. Верхнесолоновский Верхнесолоновского сельского поселения Суровикинского муниципального района  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ремонт системы водоснабжения х. Сысоевский Сысоевского сельского поселения Суровикинского муниципального района  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Приобретение специализированной техники для подвоза воды | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Приобретение и монтаж оборудования для доочистки воды | шт. | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Приобретение насосов и комплектующих, необходимых для ремонта систем водоснабжения Сысоевского и Новомаксимовского сельских поселений Суровикинского муниципального района | шт. | 10 | 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения сельских поселений Суровикинского муниципального района | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения Новомаксимовского сельского поселения  | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

»