ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению

администрации Суровикинского

муниципального района

от 25 мая 2015 г. № 477

ПЛАН

ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2015/2016 ГОДОВ

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

1. Разработка и утверждение                            июль 2015 г.              администрации городского                мероприятий по подготовке                                                             и сельских поселений

объектов жилищно-коммунального                                                (по согласованию), Отдел

хозяйства и социальной сферы                                                        жилищно-коммунального

Суровикинского муниципального                                                   хозяйства  администрации

района Волгоградской области к                                                     Суровикинского

работе в осенне-зимний период                                                    муниципального района

2015/2016 годов                                                                                 (далее Отдел жилищно-

коммунального хозяйства)

2. Утверждение пообъектных                    до 10 июля                  руководители

планов-графиков подготовки                               2015 г.                управляющих компаний и

жилищного фонда независимо                                                        организаций, ответственных

от формы собственности,                                                                 за содержание жилищного

расположенного на территории                                                       фонда, администрации

муниципального района, к работе                                                   городского и сельских

в осенне-зимний период 2015/2016                                              поселений (по

годов, составленных по результатам                                              (согласованию)

плановых осмотров жилищного фонда

Суровикинского района Волгоградской

области, с указанием начала и

окончания сроков производства работ

3. Утверждение формы и сроков             до 10 июля                      Отдел жилищно-

отчетности для проведения анализа                 2015 г.                   коммунального хозяйства

хода подготовки жилищного

фонда Суровикинского района к

работе в осенне-зимний период

2015/2016 г.

4. Разработка сводных мероприятий          июль 2015 г.              Отдел жилищно-

по подготовке объектов жилищно-                                                  коммунального хозяйства

коммунального хозяйства и

социальной сферы Суровикинского

района к работе в осенне-зимний

период 2015/2016 г.

5. Проведение заседаний районного           согласно                      Отдел жилищно-

штаба по подготовке объектов                       утвержденному          коммунального хозяйства

жилищно-коммунального хозяйства              плану работы

и социальной сферы Суровикинского              штаба

муниципального района к работе в

осенне-зимний период 2015/2016 г.

6. Проверка наличия пообъектных              июль 2015 г.             Отдел жилищно-

планов-графиков подготовки                                                              коммунального хозяйства

жилищного фонда независимо от

формы собственности, расположенного

на территории Суровикинского

муниципального района к работе

в осенне-зимний период 2014/2015 г.

7. Контроль за ходом подготовки                июль-октябрь             Отдел жилищно-

объектов коммунального хозяйства                       2015 г.               коммунального хозяйства,

и социальной сферы Суровикинского                                              администрации городского

района к работе в осенне-зимний                                                   и сельских поселений

период 2015/2016 г.                                                                            (по согласованию)

8. Анализ и контроль  подготовки               июль-октябрь              Отдел жилищно-

жилищного фонда, расположенного                       2015 г.               коммунального хозяйства,

на территории муниципального                                                        администрации городского

района к работе в осенне-зимний                                                   и сельских поселений

период 2015/2016 г.                                                                             (по согласованию)

9. Проведение анализа готовности                       третий                  Отдел жилищно-

объектов коммунального                                       квартал                коммунального хозяйства,

хозяйства и социальной сферы                               2015 г.               администрации городского

Суровикинского муниципального                                                     и сельских поселений

района к работе в осенне-зимний                                                   (по согласованию)

период 2015/2016 г.

10.Проведение выездных совещаний                 третий-                  Отдел жилищно-

и технических советов по                                     четвертый             коммунального хозяйства,

вопросам подготовки объектов                            квартал                 администрации городского

коммунального хозяйства и                                    2015 г.                 и сельских поселений

и социальной сферы к работе в                                                           (по согласованию)

осенне-зимний период 2015/2016 г.

11. Проверка готовности жилищного                    август-                  Отдел жилищно-

фонда, расположенного на                                      октябрь               коммунального хозяйства,

территории  Суровикинского                                    2015 г.              администрации городского

муниципального района к работе  в                                                   и сельских поселений

осенне-зимний период 2015/2016 г.                                                   (по согласованию)

12. Получение паспортов готовности                      до                       администрации городского

Муниципальных образований)                               1 ноября             и сельских поселений

Суровикинского муниципального                            2015 г.             ООО «Теплосети»,

Волгоградской области к работе   в                                                  МУП «Жилкомхоз

осенне-зимний период  2015/2016 г.                                                Суровикинский»,  МУПКХ

«Нижнечирский»

(по согласованию)

13. Обеспечение аварийного запаса                 третий                   администрации городского

материально-технических ресурсов                 квартал                и сельских поселений

на ликвидацию аварийных и                              2015 г                  (по согласованию),

чрезвычайных ситуаций.                                                                   Отдел по образованию

14.  Обеспечение запасов жидкого                     третий                   Отдел по образованию,

топлива для работы котельных в                        квартал               «МУП «Жилкомхоз

осенне-зимний период 2015/2016 г.                     2015 г.                Суровикинский», МУПКХ

«Нижнечирский»,

администрации городского

и сельских поселений

(по согласованию)

15.  Контроль за наличием жидкого            отопительный            Отдел по образованию,

топлива в котельных жилищно-                        период                    МУП «Жилкомхоз

коммунального комплекса                               2015/2016 г.             Суровикинский», МУПКХ

«Нижнечирский»,

администрации городского

и сельских поселений

(по согласованию)

16.  Освещение в средствах массовой             июль-                         администрации городского

информации хода подготовки                         октябрь                     и сельских поселений

объектов жилищно-коммунального                 2015г.                      (по согласованию)

комплекса и социальной сферы

городских и сельских поселений

Суровикинского муниципального

района к работе в осенне-зимний

период 2015/2016 г.