ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

администрации Суровикинского

муниципального района

от 16 мая 2017 г. года № 364

«УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Суровикинского

муниципального района

от 11 апреля 2017г. N 260

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

по внедрению на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области целевой модели «Подключение к инфраструктуре теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» для упрощения процедур ведения бизнеса и повышению инвестиционной 
привлекательности

| Описание ситуации | В настоящее время сложилась следующая ситуация по срокам, связанным с технологическим подключением. К сетям теплоснабжения с тепловой нагрузкой до 1,5 Гкал/час: - срок заключения договора на технологическое присоединение – от 30 до 120 дней; - срок предоставления ордера (разрешения) на проведение земляных и иных работ (если ордер запрашивается) – от 1 до 30 дней; - срок прохождения региональной экспертизы проектно-сметной документации на строительство сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения от 30 до 90 дней; - срок регистрации прав на имущество, создаваемое (реконструируемое) в процессе подключения к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения – от 10 до 30 дней. К сетям водоснабжения с водопотреблением до 10 м³: - срок заключения договора на технологическое присоединение – от 30 до 120 дней; - срок предоставления ордера (разрешения) на проведение земляных и иных работ (если ордер запрашивается) – от 1 до 30 дней; - срок прохождения региональной экспертизы проектно-сметной документации на строительство сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения от 30 до 90 дней; - срок регистрации прав на имущество, создаваемое (реконструируемое) в процессе подключения к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения – от 10 до 30 дней. |
| --- | --- |
| № п.п. | Фактор (этап) реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождении этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Раздел 1. Подготовка к заключению договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения |  |
| 1.1. | Информационное обеспечение процесса подключения на этапе до заключения договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения) | 1.1.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению |  | 31.12.2017 | Наличие в открытом доступе на сайте ресурсоснабжающих организаций (далее - РСО) информации о доступной мощности, да/нет | Да |  | Ресурсоснабжающие организации (РСО) |  |
|  |  |  |  | 31.12.2017 | Наличие публикаций на сайте РСО об исчерпывающем перечне документов, необходимых к представлению для подготовки договора о подключении, с примером заполнения, да/нет | Да |  | РСО |  |
|  |  |  |  | 31.12.2017 | Наличие в открытом доступе на сайте информации о возможности подключения нагрузки заявителя в выбранной точке подключения в привязке к земельному участку, да/нет | Да |  | Органы местного самоуправления (ОМС) |  |
|  |  |  |  | 01.07.2017 | Наличие "горячей линии" по вопросам подключения, да/нет | Да |  | РСО |  |
| 1.2. | Автоматизация процесса подключения | 1.2.1. Создание электронного сервиса, позволяющего сократить время, затраченное заявителем, на получение информации о стоимости подключения |  | 31.12.2017 | Наличие калькулятора на сайте РСО, позволяющего рассчитать ориентировочную плату за подключение исходя из определенной точки подключения и с учетом нагрузки заявителя, да/нет | Да |  | РСО |  |
| Раздел 2. Заключение договора о подключении |  |
| 2.1. | Удобство подачи заявки на заключение договора о подключении | 2.1.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению |  | 31.12.2017 | Обеспечена возможность подачи заявки на заключение договора о подключении: в электронной форме, с использованием квалифицированной электронной подписи; почтовым отправлением; с курьером, да/нет | Да |  | РСО |  |
| 2.2. | Информационное обеспечение этапа заключения договора о подключении | 2.2.1. Обеспечение повышения открытости информации |  | 31.12.2017 | Проведение технической комиссии по определению возможности подключения при участии заявителя с раскрытием информации о принятых мерах, да/нет | Да |  | РСО |  |
| Раздел 3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению в срок не более 18 месяцев |  |
| 3.1. | Упрощенное получение разрешения на строительство сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения | 3.1.1. Внесение изменений в нормативно правовую базу Суровикинского муниципального района, предусматривающих упрощение получения разрешения на строительство сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения |  | Исполнено | Наличие нормативного правового акта Суровикинского муниципального района, отменяющего необходимость получения разрешения на строительство сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения низкого уровня опасности путем утверждения перечня случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство, да/нет | Да |  | ОМС |  |
| 3.2. | Оптимизация процедур | 3.2.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию процедур подключения |  | 31.12.2017 | Наличие возможности размещения в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации объектов сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков, да/нет | Да |  | ОМС |  |
|  |  |  |  | 01.07.2017 | Наличие административного регламента оказания муниципальных услуг по получению разрешений для получения ордера на проведение земляных работ, да/нет | Да |  | ОМС |  |
|  |  |  |  | 31.12.2017 | Сокращенный срок предоставления ордера на проведение земляных работ, да/нет | Да |  | ОМС |  |
| Раздел 4. Подача тепловой энергии и теплоносителя |  |
| 4.1. | Ускоренная процедура выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | 4.1.1. Обеспечение сокращения сроков выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя |  | 31.12.2017 | Наличие возможности направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя, подписанного электронной подписью, да/нет | Да |  | РСО |  |
| 4.2. | Ускоренная процедура выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта | 4.2.1. Обеспечение сокращения сроков выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта |  | 31.12.2017 | Наличие возможности направления заявителю актов о подключении (технологическом присоединении) объектов, разграничении балансовой принадлежности, подписанных электронной подписью, да/нет | Да |  | РСО |  |
| Раздел 5. Обеспечивающие факторы |  |
| 5.1. | Утверждение схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций | 5.1.1. Реализация мероприятий по утверждению схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций |  | Исполнено | Наличие утвержденных схем тепло-, водоснабжения, а также инвестиционных программ (при наличии необходимости реализации мероприятий в целях обеспечения возможности подключения), да/нет | Да |  | ОМС |  |
| 5.2. | Совершенствование механизмов по предоставлению услуг в электронном виде | 5.2.1. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование онлайн-сервисов |  | 31.12.2017 | Наличие интернет-портала с доступной и актуальной информацией с возможностью наблюдать статус исполнения заявки на подключение в интерактивном режиме и для возможности подачи онлайн-заявки на подключение посредством информационно-коммуникационной сети "Интернет", да/нет | Да |  | РСО | » |