УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Суровикинского

муниципального района

от 15.февраля 2022г. № 118

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья в 2022 году на территории Суровикинского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1 | Организовать и провести комиссионное обследование гидротехнических сооружений (дамб, плотин и мостов, прудов накопителей), с решением вопросов по проведению спецработ | до 01.03.2022 | Противопаводковая комиссия |
| 2 | Уточнить и определить состав сил и средств, порядок их выделения для оказания помощи при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации | до 01.03.2022 | Консультант отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Суровикинского муниципального района |
| 3 | Организовать создание резерва ГСМ, продовольствия и предметов первой необходимости в населенных пунктах в зонах возможного затопления | до 01.03.2022 | Главы сельских поселений Суровикинского муниципального района |
| 4 | Организовать выполнение мероприятий сельскохозяйственными организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности по уборке минеральных удобрений, ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, свалок бытовых отходов на подведомственных территориях, с целью предотвращения смыва загрязняющих веществ в реки и водоемы | до 11.03.2022 | Отдел по сельскому хозяйству, продовольствию и природопользованию администрации Суровикинского муниципального района |
| 5 | Провести очистку потенциально затопляемых территорий от мусора и нечистот с целью недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки | до 18.03.2022 | Главы сельских поселений Суровикинского муниципального района |
| 6 | Организовать наблюдение за развитием ледовой обстановки, возможными местами образования ледовых заторов, повышением уровня воды на водных объектах | в период паводка | Главы сельских поселений Суровикинского муниципального района |
| 7 | Организовать сбор, анализ, обобщение и обмен информацией в области защиты населения и территорий при пропуске весеннего половодья и паводковых вод на подведомственной территории. Ежедневно оценивать складывающуюся обстановку, в случае её осложнения незамедлительно информировать оперативного дежурного ЕДДС Суровикинского муниципального района | в период паводка | Главы сельских поселений Суровикинского муниципального района |
|  |  |  |  |