ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению

администрации Суровикинского муниципального района

от 29 июня 2023 г. № 535

ПЛАН

мероприятий по организации перехода администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области   на  использование  отечественного  офисного  программного  обеспечения, отечественных операционных систем на импортозамещенных автоматизированных рабочих местах   на период 2023 - 2024 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода в администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области на использование отечественного офисного программного обеспечения, отечественных операционных систем на импортозамещенных автоматизированных рабочих местах |
| 1.1. | Разработка, согласование и утверждение мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного программного обеспечения в администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области | июнь 2023 г. | регламентация перехода на использование отечественного программного обеспечения в администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области |
| 1.2. | Размещение плана мероприятий (плана-графика) перехода в администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области на использование отечественного программного обеспечения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет | июнь 2023 г. | информирование населения о плане мероприятий (плане- графике) перехода на использование отечественного программного обеспечения в администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области путем его размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
| 2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры в администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области в целях обеспечения совместимости с отечественным программным обеспечением |
| 2.1. | Аудит совместимости информационных систем в администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области с отечественным программным обеспечением | 2 полугодие 2023 г. | получение перечня сведений о совместимости информационных систем в администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области с отечественным программным обеспечением |
| 2.2. | Оценка финансовых возможностей проведения мероприятий по переходу на отечественное программное обеспечение за счет объёмов бюджетных ассигнований на 2023-2024 гг. | июнь 2023 г. | внесение изменений в бюджет Суровикинского муниципального района Волгоградской области, направленных на закупку отечественного программного обеспечения и модернизированных информационных систем |
| 2.3. | Внесение изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области, проведение торгов | июль 2023 г. - октябрь 2024 г. | заключение муниципальных контрактов на закупку отечественного программного обеспечения и модернизированных информационных систем |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области на использование отечественного программного обеспечения |
| 3.1. | Установка отечественного программного обеспечения на рабочие места, где модернизация информационных систем не требовалась | ноябрь 2023 г. - декабрь 2024 г. | достижение показателей плана-графика перехода на отечественное программное обеспечение администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области |
| 3.2. | Установка отечественного программного обеспечения на рабочие места, где требовалась модернизация информационных систем | июль 2024 г. - декабрь 2024 г. | достижение показателей плана-графика перехода на отечественное программное обеспечение администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области |
| 4. Иные мероприятия |
| 4.1. | Обучение сотрудников навыкам по настройке и эксплуатации отечественного офисного программного обеспечения | ноябрь 2023 г. - декабрь 2024 г. | повышение уровня квалификации по использованию отечественного офисного программного обеспечения |