ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению

администрации Суровикинского

муниципального района

от 26 апреля 2019 г. № 326

ГРАФИК

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Суровикинского

муниципального района Волгоградской области к работе

в осенне-зимний период 2019/2020 годов

| № п/п | Наименование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства | Единица измерения | Задание по подготовке | Динамика подготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 июля 2019 г.- 20 процентов | 01 августа 2019 г.- 40 процентов | 01 сентября 2019 г.- 70 процентов | 01 октября 2019 г.- 95 процентов | 15 октября 2019 г.- 100 процентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подготовка жилищного фонда | тыс.кв.метров | 144,6 | 28,92 | 57,84 | 101,22 | 137,37 | 144,6 |
|  |  | тыс.единиц | 0,091 | 0,021 | 0,041 | 0,071 | 0,090 | 0,091 |
| 2. | Подготовка котельных | единиц | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Подготовка тепловых сетей | километров | 9,27 | 1,86 | 3,70 | 6,50 | 8,80 | 9,27 |
| 4. | Подготовка центральных тепловых пунктов | единиц |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подготовка водозаборов | единиц | 20 | 4 | 8 | 14 | 19 | 20 |
| 6. | Подготовка насосных станций | единиц | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 7. | Подготовка водопроводных сетей | километров | 98,7 | 19,75 | 39,50 | 69,10 | 93,77 | 98,7 |
| 8. | Подготовка канализационных насосных станций | единиц | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 9. | Подготовка канализационных очистных сооружений | единиц | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 10. | Подготовка канализационных сетей | километров | 19,1 | 3,80 | 7,65 | 13,37 | 18,15 | 19,1 |
| 11. | Подготовка специальных машин для механизированной уборки | единиц | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 12. | Подготовка газопроводов | километров | 216,739 | 43,350 | 86,700 | 151,720 | 205,900 | 216,739 |
| 13. | Создание нормативного запаса жидкого топлива | тонн | 485 | 97 | 194 | 340 | 460 | 485 |
| 14. | Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов | млн.рублей | 2,7 | 0,50 | 1,1 | 1,9 | 2,6 | 2,7 |
| 15. | Выделение финансовых средств муниципальными образованиями и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства для подготовки к осенне-зимнему периоду 2015/2016 годов | млн.рублей | 31,3 | 6,3 | 12,5 | 21,9 | 29,73 | 31,3 |
| 16. | Организация выполнения мероприятий по предписаниям Ростехнадзора | млн.рублей |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Получение теплоснабжающими предприятиями паспортов готовности | штук | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 18. | Получение органом местного самоуправления паспорта готовности | штук | 1 |  |  |  |  | 1 |