АДМИНИСТРАЦИЯ СУРОВИКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)

| От _____.05.2023 № Об утверждении мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области в 2023 году |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 42.2 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и постановлением администрации Волгоградской области от 19 мая 2023 г. № 286-п «Об организации проведения комплексных кадастровых работ на территории Волгоградской области в 2023 году», администрация Суровикинского муниципального района Волгоградской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области в 2023 году.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию путем размещения на информационном стенде в здании администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области, расположенном по адресу: Волгоградская область, г.Суровикино, ул. Ленина, 64.

Глава  Суровикинского

муниципального района                                                                                                        Р.А. Слива

Приложение

к постановлению администрации

Суровикинского муниципального района Волгоградской области

от ____.05.2023  № ______

Перечень

мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ

на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятий, необходимых для выполнения действий, предусмотренных ч. 2 ст. 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | до 01.08.2023 |
| 2. | Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее именуется - Закон № 221-ФЗ) | в течение 10 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта |
| 3. | Формирование согласительных комиссий, актуализация составов согласительных комиссий (при необходимости) в связи с проведением комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Законом № 221-ФЗ | в течение 20 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта |
| 4. | Проведение комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов |  |
| 5. | Разработка проектов карт-планов территорий | в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов, но не позднее 15 сентября 2023 г. |
| 6. | Согласование местоположения границ земельных участков путем проведения заседаний согласительных комиссий | в течение 85 календарных дней со дня формирования карт-планов территорий в соответствии с процедурами, предусмотренными Законом № 221-ФЗ |
| 7. | Утверждение карт-планов территорий, подготовленных по результатам комплексных кадастровых работ | не позднее 15 ноября 2023 г. |
| 8. | Представление карт-планов территорий в орган регистрации прав | в течение 3 рабочих дней со дня утверждения карт-планов территорий, подготовленных по результатам комплексных кадастровых работ |